竞争性磋商文件

项目编号：SY2022-043-FW-JC

项目名称：2022-2025年工程项目造

价咨询服务单位招聘项目

采 购 人：江苏医药职业学院

代理公司：江苏国信政府采购服务中心有限公司

2022年7月

总 目 录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  磋商须知	6

第三章  合同条款及格式	17

第四章  项目需求	28

第五章  评审方法和评审标准	34

第六章  竞争性磋商响应文件格式	37

评分索引表	38

投标主要文件目录	39

一、资信证明文件	40

二、资格性审查响应对照表（格式）	44

三、符合性检查响应对照表（格式）	45

四、磋商响应函	46

五、磋商响应报价表	47

八、项目实施工作方案、服务承诺等	50

九、拟投入本项目人员一览表	51

十、盐城市政府采购事前信用承诺书	52

第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

江苏医药职业学院2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目的潜在响应人应在江苏国信政府采购服务中心有限公司获取磋商采购文件，并于2022年 7 月 22 日下午15:00时（北京时间）前递交磋商响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SY2022-043-FW-JC

2.项目名称：江苏医药职业学院2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.最高限价：不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的55%。

6.采购需求：遴选一家工程项目造价咨询服务机构，对江苏医药职业学院全部校区内的工程项目所涉及的招标控制价编制、招标控制价审核、全过程跟踪审计、工程结算审核等提供造价咨询专业服务。

7.合同履行期限：本项目为一采三年，合同一年一签。一年合同期满，且咨询服务单位无任何服务质量问题和违约责任情况，方可续签下一年合同。合同到期后，如有未完项目，直至完成未完项目止。

8.本项目不接受联合体参加。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

3.1项目负责人具有行政主管部门核发的一级注册造价工程师(旧证为注册造价工程师)证书，高级工程师职称，且必须满足下列条件:

(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，特指:

①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③不得担任其他企业法定代表人(包括不限于响应人的分公司、子公司以及控股参股企业)；

(2)项目负责人无行贿犯罪行为记录;或有行贿犯罪行为记录,但自记录之日起已超过5年。

3.2项目组成员中（除项目负责人外）至少具有一名安装专业的一级注册造价工程师(旧证为注册造价工程师)证书。

3.3响应人须保证拟投入项目组成员(含项目负责人)均为本单位的正式职工,并确保从磋商响应截止之日当月向前连续至少6个月已在本单位缴纳养老保险(例:如开标日期为2022年6月的某一天,则响应人需提供以上人员2021年12月-2022年5月养老保险均在本单位缴纳的证明)。

3.4响应人不得有以下情形:

(1)为采购人不具有独立法人资格的附属或分支机构(单位);

(2)为本服务项目提供招标代理服务的;

(3)与本服务项目的招标代理机构存在单位负责人为同一人的;

(4)与本服务项目的招标代理机构存在相互控股或参股的;

(5)与本服务项目其他响应人存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的;

(6)响应人不得与本项目的工程总承包单位、施工单位、设备材料供应商存在利害关系;

3.5法律法规规定的其它情形;

①响应人没有被国家、江苏省级有关部门、盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示期。

②招投标相关单位及个人在招投标活动中存在招标文件中约定的失信行为且尚在公示期间内的,本项目的采购人拒绝其磋商响应。

③响应人的失信被执行人信息在“信用中国”、“信用江苏”网站上被公布的,自载明的发布之日开始,直至撤销或者更正信息中载明的发布时间的期间,本项目的采购人拒绝其磋商响应,资格审查不予通过,不得被确定为成交候选人、成交人。在一次招投标活动中,资格后审申请人、响应人或者成交候选人因正被列为失信被执行人,导致其资格后审不通过或者被取消中标候选人资格、中标人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

④响应人作为失信联合惩戒对象,被采取依法限制参与建设工程招投标惩戒措施的,被有关部门推送在“信用中国”、“信用江苏”相关网站公示且在有效期内的,本项目的采购人拒绝其磋商响应,资格审查不予通过,不得被确定为成交候选人、成交人。在一次招投标活动中,资格后审申请人、响应人或者成交候选人因正被列为联合惩戒对象,导致其资格后审不通过或者被取消成交候选人资格、成交人资格的,不因其之后失信信息被撤销或更正而改变已经作出的决定。

3.6响应人提供2019年1月1日以来至少一项类似业绩相关证明材料（提供中标通知书或合同书复印件加盖公章）。

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取磋商采购文件

时  间：2022年 7 月 12 日至2022年 7 月 18 日17:30时前（5个工作日）

地  点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联系人：汤佳欣

电  话：0515-88265199，19962390798

方  式：凡符合资格要求且自愿参加本项目的响应人应于规定时间内将《磋商响应报名确认函》（详见附件）、法人委托书和营业执照扫描件通过电子邮件方式发送至邮箱：gx19962390798@126.com。（注：报名邮件、附件资料请以“SY2022-043-FW-JC+单位名称+联系人+手机号码”命名，报名成功的磋商响应单位在报名相关资料费交纳后将会收到本项目的电子版竞争性磋商文件）。逾期报名的不予接收，文件工本费：400元/份，售后不退。

注意事项：有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏医院职业学院网”发布的更正公告信息。

四、响应文件提交

文件接收时间：2022年 7 月 22 日下午14:30时（北京时间）；

文件接收截止时间：2022年 7 月 22 日下午15:00时（北京时间）；

文件接收地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F；

五、开标有关信息

开标时间：2022年 7 月 22 日下午15:00时（北京时间）；

开标地点：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、磋商响应文件正本1份，副本2份，电子档1份。

2、根据疫情防控工作要求，本项目开标方式为不见面开标。开标当日，响应人无需到达开标现场，响应人可以在开标前下载“腾讯会议”直播APP，在任意地点通过PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备上观看直播和在线交流。

具体流程如下：

(1)各供应商以邮寄方式递交磋商响应文件与最终报价单（须单独密封，模版详见附件），且必须在递交磋商响应文件截止时间前，将磋商响应文件与最终报价单密封好送达，逾期送达或未密封，将被拒收。快递邮寄地址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F，联系电话：19962390798，联系人：汤佳欣。

供应商应充分考虑磋商响应文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险、以及磋商响应被否决的后果。

(2)供应商的授权委托人通过腾讯会议方式参与开标会，会议开始时间为2022年 7 月  22日下午14：30时，未参加腾讯会议的，视为认可开标结果。具体操作：各响应人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，注册腾讯会议-点击加入会议-输入会议号589-648-853。

各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态，如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏医药职业学院

地    址：盐城市解放南路283号

联 系 人：刘老师

联系电话：0515-88550311

2.采购代理机构信息

名    称：江苏国信政府采购服务中心有限公司

地    址：盐城市人民南路38号新龙广场4-11F

联 系 人：朱春燕

联系电话：18961968889

3.项目联系人

联 系 人：杨老师

联系电话：13401728026

4.提醒

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目磋商采购文件其他部分的询问、质疑向采购人提出。

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2本项目不分包。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称：采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间五日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少五日前，在“江苏医院职业学院网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2采购代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

特别提醒：采购人会根据招标需要，可能会不定期在“江苏医院职业学院网”发布该项目补充答疑等澄清修改文件，请各响应人自行网上查寻，未能及时查阅响应而影响磋商响应的，结果由响应人负责。

7、磋商文件的解释

7.1本磋商文件由采购人和采购代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。（另请提供电子标书<U>盘一份，U盘中含磋商响应文件所有内容，U盘表面加贴标签并注明单位名称）

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资信证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其他费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的技术方案及服务保障。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝。

2、响应文件开启时间

2.1采购代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2采购代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1采购代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为采购代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1按规定的时间和地点通过腾讯会议组织磋商开始仪式，仪式由采购人或采购代理机构主持，磋商供应商应委派出示有效证件的代表准时参加。

2、磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应按磋商小组的通知要求做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终技术方案及服务保障或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的技术方案及服务保障或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.4各供应商最后报价结束后，如磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在项目评审过程中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

6.2评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定1名成交供应商。采购人确定成交供应商后，将在“江苏医院职业学院网”发布成交结果公告，公告期限为一个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

2.4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

2.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

2.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

2.4.4提起质疑的日期；

2.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

- 合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五天内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1在签订合同前，成交人需向采购人交纳履约保证金5000元（请将履约保证金汇款凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com）。拟成交人应当按照采购人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还。

2.2履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地    址：江苏省盐城市解放南路283号

电    话：0515-88550311

2.3如果拟成交人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守磋商采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）成交人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

2.4履约保证金退还：成交人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果成交人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

七、招标代理服务费

1.响应人应自行承担所有与参加磋商响应有关的费用，无论磋商响应过程中的做法和结果如何，江苏国信政府采购服务中心有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.招标完成后，由成交人向招标代理机构一次性付清代理服务费2000元。（此项费用含在磋商响应报价中不得单列，采购人不再另行支付）

第三章  合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

第一部分　建设工程造价咨询协议书

委托人：江苏医药职业学院

咨询人：

依据《中华人民共和国民法典》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1．项目名称：

2．建设地点：

3．资金来源：

4．工程用途：

5．项目规模：

6．咨询业务范围及内容：

二、本协议书的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同通用条款赋予的定义相同。

三、本合同的组成部分及解释顺序为：

1．建设工程造价咨询协议书；

2. 建设工程造价咨询合同专用条款；

3．建设工程造价咨询合同通用条款；

4．建设工程造价咨询合同履行中共同签署的补充文件；

5．通过招标方式获得咨询业务的，还包括下列资料：

（1）磋商文件；

（2）磋商响应书及其附件；

（3）中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自    年   月   日开始实施，至咨询费用结清终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延，若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同    份，委托人、咨询人各执    份。

| 委托人：（盖章） |  | 咨询人：（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人或 |  | 法定代表人或 |
| 委托代理人：（签字） |  | 委托代理人：（签字） |
| 住 所： |  | 住 所： |
| 开 户 名： |  | 开 户 名： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 帐 号： |  | 帐 号： |
| 电 话： |  | 电 话： |
| 传 真： |  | 传 真： |
| 电子信箱： |  | 电子信箱： |
| 邮政编码： |  | 邮政编码： |
| 日 期： |  | 日 期： |

第二部分　建设工程造价咨询合同通用条款

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指在建设工程造价咨询协议书上指明并与咨询人在该协议书上签字、盖章的当事人。

2、“咨询人”是指具有《工程造价咨询企业资质证书》,在建设工程造价咨询协议书上指明并与委托人在该协议书上签字、盖章的当事人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

5、“正常服务”是指双方在专用条款中约定的工程造价咨询工作；

6、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

7、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，咨询人增加的额外工作量。

第二条　建设工程造价咨询合同适用的法律、法规是中华人民共和国的法律、法规，以及专用条款中约定的部门规章、工程造价有关计价办法、规定，及项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条　建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条　向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书及承担本合同咨询业务的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条　咨询人按专用条款中约定的工作范围和内容，向委托人提供工程造价咨询专业服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。并在合同约定的时间内，提供符合行业管理规定的咨询成果文件。

第六条  咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与本工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能影响合同规定的委托人利益的任何活动。

第七条　咨询人不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第八条　委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系，解决在咨询业务中的委托方问题，并代表委托人签署相关文件。

第九条　委托人在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。并对资料的真实性、完整性负责。

第十条 委托人在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条　委托人应当按合同条款规定及时支付咨询费用。

咨询人的权利

第十二条　咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

第十三条  咨询人在咨询过程中，有权对与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，以及到工程现场勘察。

第十四条  咨询人在咨询过程中，由于委托人原因造成咨询人无法继续履行合同时，咨询人有权解除合同并要求委托人承担相应赔偿。

第十五条  咨询人在咨询过程中，有独立执行工程造价咨询业务工作的权利。

咨询人有权拒绝委托人提出的有失公平、公正及违反法律法规的要求，由此原因造成的咨询合同终止咨询人免责。对于造成咨询人损失的，由委托人给予赔偿。

委托人的权利

第十六条　委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

第十七条  委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

第十八条  当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

第十九条  当委托人认定咨询人执行的专业咨询业务不符合相关规范时，有向行业主管部门申诉的权利。

咨询人的责任

第二十条　咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务。因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

第二十一条　咨询人对委托人或第三人所提出的咨询业务范围内的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担相应的责任。

第二十二条　咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第二十三条　委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第二十四条　委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第二十五条　本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十六条　由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍、延误或重复以致增加了工作量或延长了约定的咨询时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十七条　当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在7个工作日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十八条　咨询人由于非自身原因暂停或中止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十九条　变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务酬金

第三十条　正常服务，附加服务和额外服务的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条款约定的方法计取，并按约定的时间、数额和币种支付。

第三十一条　如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利率计算。

第三十二条　如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议部分酬金的支付。

第三十三条　支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条款约定。

其　　他

第三十四条　因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第三十五条　咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十六条　未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十七条  咨询人应对咨询报告的质量负责，委托人有对咨询工作和实施效果进行评价的权利。评价时间在咨询成果报告提交后一个月完成，并根据有关规定填写《咨询效果评价意见表》。对评价结果有争议时，以项目所在地造价行业主管部门裁定意见为准。

合同争议的解决

第三十九条　因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分　建设工程造价咨询合同专用条款

第一条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定

1．适用法律和法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标磋商响应法、中华人民共和国审计法、工程量清单计价规范等法律法规规范标准，执行江苏省和盐城市相关规定等

2．工程造价计价办法：　工程量清单计价

第二条  本合同咨询项目负责人由     担任，负责本咨询项目的具体实施及与委托方的联系等事宜。

第三条　建设工程造价咨询业务范围及内容

1．委托工程造价咨询的工程范围：

2.委托工程造价咨询业务的内容（下列内容有委托的在□中打√）：

2.1 建设工程造价咨询业务

投资决策阶段

编制建设工程投资估算       审核建设工程投资估算

□建设工程项目经济评价       其它

工程设计阶段

编制建设工程概算        审核建设工程概算

编制建设工程预算        审核建设工程预算

□设计方案经济比较         其它

工程发承包/招投标阶段

审核磋商文件造价控制条款

编制工程量清单   编制招标控制价/发包工程预算（标底）

审核工程量清单   审核招标控制价/发包工程预算（标底）

参与审查经济指标   参与合同谈判，协助起草合同文本

其它

工程施工阶段

分析合同价款（磋商响应报价/发包工程预算），确定工程造价控制目标，编  
   制资金使用计划       审核工程计量与价款支付       审核工程索  
   赔与签证费用

审核工程价款调整     业主分包的专业工程招标咨询，材料设备询价

分析工程投资偏差，调整工程造价控制目标      其它

工程竣工阶段

□编制工程竣工结算书   审核工程竣工结算     其它

2.2 造价咨询其它业务

工程造价鉴定及仲裁咨询      编制工程造价计价依据

提供工程造价信息服务        其它

第四条  对咨询人配备人员的具体要求

咨询人应按照委托人要求和工程进度需要，配备相应专业且具有一定工作能力的本单位在职人员从事审计工作。不得使用挂靠人员（即与造价咨询机构无劳动合同关系人员）；一经发现有挂靠人员，每次扣1000元，委托人有权责令其无条件退场。项目负责人资格要求为本单位注册的一级造价工程师。拟派项目组其他人员，最低配备 2名，至少一名安装专业人员，一名土建专业人员。项目组成员必须服从委托人的工作安排，未经委托人许可，咨询人不得随意调用或更换派驻的审计人员。若遇特殊情况确实需要调整人员，经委托人同意后方可调整，但调整后人员需不低于原配备人员资质。咨询人项目组成员必须服从委托方的工作安排，未经委托方许可，咨询人不得随意调用或更换审计人员；若遇特殊情况确实需要调整人员，必须提前七个工作日以书面形式提出申请，经委托人同意后方可调整。

第五条  审计时间和质量要求

1.清单编制或审核、控制价编制或审核以及跟踪审计期间进度款支付、工程索赔、签证费用、工程价款调整，咨询人应保证在不影响项目实施进度的前提下尽快完成，且不得超过10个工作日；若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经委托人同意。

咨询人项目组须在七天内完成竣工结算资料完整性的审查工作，发现资料不完整需书面报告委托方审计管理部门；竣工结算审核初审结果报告要求自接受资料之日起30天内完成；对账工作要求在10个有效工作日内完成；竣工结算终审结果报告要求自对账工作结束之日起7天内完成。若遇特殊情况确实不能按期完成，须提前说明原因并经委托人同意。

2. 跟踪审计过程中，咨询人项目组审计人员要严格按照规定程序组织实施项目审计，对审计工作中的重要事项以及审计人员的专业判断进行记录，编制审计工作底稿，并对工作底稿的真实性、完整性负责。

3. 咨询人应严格按照工作规范进行审计；工作期间清单编制或审核文件、控制价编制或审核文件、结算（进度款支付）文件、工程索赔、签证费用、工程价款调整、审计建议书必须由咨询人项目负责人审核并签字确认后，才能报委托人审计部门复核。

4. 咨询人依据造价行业主管部门及国家的有关规定及要求开展造价咨询工作，咨询质量满足委托方及行业主管的要求。咨询人提交的咨询成果报告须文字清晰整齐，有较强的可复查性。

咨询人审核的工程造价（含控制价、变更、签证与索赔、工程结算）误差超过±2%，咨询人未及时发现，则工程预算误差在±2%以外的每超过1%扣除相应酬金的10%，直至扣完全部酬金。工程造价（含预算、变更、签证与索赔、工程结算）误差是指：一是委托人自行或委托第三方造价咨询企业对咨询人提交的咨询成果复核，所产生的误差。二是根据上级审计部门审核结果与咨询人提交的咨询成果对比，所产生的误差。

第六条  工作纪律要求

1. 咨询人在委托人委托的范围内开展造价咨询服务，遵守国家法律、法规及政策规定，规范化服务，服从采购人管理。服务期内，无正当理由不得拒绝委托。未经采购人书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。已接受委托的项目，咨询人必须按照合同要求按时按质完成任务。如咨询人无故拖延委托项目的执行，或受托项目执行过程中出现比较大的差错，或存在违法违规情形的立即终止合同，并承担相应法律责任，造成委托人损失的，由咨询人承担赔偿责任。

2.咨询人项目组成员应熟悉国家、省、市有关部门关于项目招投标、造价咨询等方面现行、最新的法律法规及相关政策、做法，并有丰富的工程造价实操经验。咨询人项目组成员应恪守审计职业道德，依据法律法规开展审计工作，忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，并保持应有的职业谨慎，合理使用职业判断。

3.咨询人项目组应主动报告项目实施的进展情况，对审计过程中的重大问题和分歧事项需第一时间向委托人报告。根据委托人要求上报阶段性成果等资料，提交时限由委托人视不同情况而定。咨询人项目组提交的初审结果报告必须经咨询人项目负责人签字认可后，才能报委托人审计管理部门；经审查后由委托人确定与施工单位对账时间和地点。咨询方不得在委托人审查前与施工单位进行核对。

4.咨询人在项目咨询服务过程中须做好保密工作，不得将应予保密的事项对外传播，否则委托人可以追究咨询人泄密责任，造成损失的可以要求咨询人赔偿。

第七条　双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

根据采购人指令和安排。

第八条　委托人应及时对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第九条  委托人授权       为本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

第十条 咨询人在其责任期内如果因自身原因给委托方造成经济损失时，同意按以下办法承担责任，向委托方支付赔偿金：累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金）。

赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。

第十一条  委托人对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，由此造成的咨询人工作的缺陷或失误及额外工作由委托人负责对咨询人进行赔偿。

第十二条  咨询人发生额外工作包括：不适用

第十三条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

- 正常酬金计算方法

根据江苏省工程造价行业主管部门及物价部门的有关规定，本项目的咨询服务酬金为：按苏价服【2014】383号--江苏省造价咨询服务收费标准的    %（中标费率）收取；若按江苏省建设工程造价咨询服务收费标准计算出的咨询费用不足3000元，则该项目最终咨询费用=3000元*中标费率。

本项目不设最低限价及最低费用，请参加磋商的响应人结合自身经营情况，慎重报价。服务期内采用固定费率的合同方式，在合同实施期间，中标费率不变。施工阶段跟踪审计费用只计基本收费，不计效益收费和驻场收费。报价包含执行该项目所需的一切费用，成交后不追加任何费用。

- 正常酬金支付方式

单个咨询项目出具正式咨询报告后一个月内付清咨询费用。

第十四条　双方同意用  银行转账  支付酬金。

第十五条  咨询人工作期间应遵守委托人的各项规章制度及纪律，严格遵守工作规范，坚守职业道德。合同履行期间，咨询人工作人员工作范围内出现任何安全事故均由咨询人负责，同时不免除咨询人造成不良后果所应承担的法律责任及其他责任。

第十六条  违约责任

1.因双方主观上未尽到义务，给对方带来不利影响的，过错方公开道歉；造成经济损失的，给予赔偿。

2.咨询人有下列情形之一，委托人予以强制退库处理，且三年内不得再次入库，诚信风险金不予退还，并按招投标相关法规从重处罚。

2.1在与委托人、送审单位、施工单位交往中，有违反党风廉政建设规定行为的；

2.2承接造价咨询项目后擅自转让或无正当理由放弃的；

2.3违反招投标相关法规，被有关行政部门从重处罚的；

2.4违反《江苏医药职业学院委托审计管理办法》规定的；

2.5其他违法违规行为被有关部门从重查处的。

第十七条　建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第  2  种方式解决：

1. 提交　项目所在地　仲裁委员会仲裁；

2. 依法向　项目所在地　人民法院起诉。

第四章  项目需求

一、项目概况

1.项目名称：江苏医药职业学院2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目

2.建设地点:江苏医药职业学院全部校区内。

3.服务内容: 遴选一家工程项目造价咨询服务机构，对江苏医药职业学院全部校区内的工程项目所涉及的招标控制价编制、招标控制价审核、全过程跟踪审计、工程结算审核等提供造价咨询专业服务。

4.最高限价：不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的55%。

5.合同履行期限：本项目为一采三年，合同一年一签。一年合同期满，且供应商无任何服务质量问题和违约责任情况，方可续签下一年合同。合同到期后，如有未完项目，直至完成未完项目止。

二、服务要求

（一）工程量清单及招标控制价编制

1、明确工程量计算标准

工程量计算过程中，需要以控制价、工程清单为编制依据，按照统一的预算定额规范，对工程项目进行子目录的分析，确定工程计算规则标准。按照施工图进行工程量计算，确定实际的清单定额标准。例如，墙面、暖气包围、烟道、空洞的面积，通过垫层、防水层、面层、找平层等内容的分析，明确每一项实际的工程计算标准规则。

2、控制价的衡量确定

按照工程清单报价，准确的分析工程结算的具体衡量标准。依据单价，尽可能避免磋商响应不均衡的情况出现。尽可能的完善工程质量清单，明确图纸，采用合理的方式确定招标控制价格超过概算的情况。

3、合理控制综合单价的标准

按照招标问价的相关内容，采用合理的材料价格进行确定分析。准确的判断工程造价的相关材料，确定备选指标。根据业主指定的规格进行询价，明确编制工程量清单，确定主材的标准品牌。按照编制控制价进行严格的规范，保证施工报价尺度标准的合理性。

4、严格检查工程量清单、招标控制价格

按照工程量清单，严格的检查，准确的审核，尽可能的避免工程审核错误情况的发生。在实际的工作中，需要对项目特征进行细致的描述，减少地基错误的发生比率。例如，根据工程量清单的组价标准，对相关的定额进行立方米的分析，确定平方米的量输入标准，对导致单价翻倍的情况进行补充处理，解决定额含量超量的情况问题，防止项目价格离谱。在工程量计算过程中，需要准确的分析额定的价格清单、是否有重复项，是否准确，是否有疏漏，充分把握工程量标准的合理性。工程量清单编制中需要提升专业人员的素质水平，以高效经验，加强工程质量磋商响应控制和工程量清单控制的合理性。

（二）工程量清单及招标控制价审核

1、招标控制价金额是否在批准的初步设计概算范围内

我国对国有资金投资项目的是投资控制实行的投资概算审批制度，国有资金投资的工程原则上不能超过批准的投资概算。因此，在工程招标发包时，当编制的招标控制价超过批准的概算，采购人应当将其报原概算审批部门重新审核。

2、清单编制方法是否和磋商采购文件统一

3、预算编制内容是否与施工图一致

4、分部分项工程量

工程量计算是否准确、计价子项列项是否合理，项目编码是否重复，项目特征描述是否完整、准确，是否有缺项、漏项。因为工程量清单的准确性和完整性由采购人负责，为避免因工程量不准确和清单掉项、漏项可能在施工中引起索赔事件，必须对工程量清单的准确性和完整性进行审核。

- 措施项目

措施项目的选用和计价是否合理，是否符合正常施工程序，工程取费是否执行相应基数和费率标准。

- 其它项目

暂定金额、暂估价、计日工是否结合本工程情况列项，总承包服务费是否按标准计取;对材料暂估单价和专业工程暂估价的合理性进行审核，以防磋商响应单位由于材料暂估价和专业工程暂估价过低而影响以后磋商响应单位利用此来达到抬高工程造价的目的。

（三）全过程跟踪审计

1、工程前期

(1)审核工程招标文件

参与工程量清单的核对和工程招标的监督工作。-是要坚持公平、公正、公开的原则，加强对招投标的监督;二是不断提高工程量清单的编制质量和精确度，切实防止漏项缺项;三是在磋商采购文件中要体现跟踪审计的范围、职责与要求。

(2)审查工程施工合同。一是审查合同的合法性

合同的内容和文本格式是否符合现行的有关法律法规、政策和工程招投标文件的精神。二是审查合同的合理胜。语言文字是否简炼、规范、严谨,重点避免日后索赔的伏笔;有关条款的描述是否清晰;工程费用和计算数据有否误差;有关合同附表、附录和签章手续是否齐全等。三是对合同中存在的疏漏进行分析，判断其对造价的影响并提出相应的建议。

(3)审查项目法人内控制度建立情况

审查项目法人是否建立健全了各项内控制度，如工程签证、验收制度,设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度及办公制度等。督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行，建设资金合法使用。

2、工程施工阶段

工程项目实施过程审计主要内容包括:工程项目管理相关职能部门内部控制制度的设置和落实情况评审，隐蔽工程现场核查，设计变更审查，合同履行审查，现场材料及设备变更的签证，材料及设备价格调整的签证，工程索赔款审查，工程价款结算审查等。

(1)工程项目相关职能部门内部控制制度的设置和落实情况的评审

一是督促职能部门在工程项目实施过程中制定组织措施、经济措施、技术措施和合同措施以保证工程项目按预算或概算投资执行;二是督促职能部门事先编制好施工过程的资金使用计划,确定、分解投资控制目标，进行投资跟踪控制，定期进行投资实际支出与计划目标值的比较。发现偏差及时采取纠正措施。

(2)隐蔽工程现场核查

主要检查隐蔽工程的真实性、准确性。-是参与工程项目基础实物工程量的收方，检查是否按有关规定进行收方，核实实物工程量;二是参与土石方成份及外运运距的确认，检查是否按有关规定进行认定,核实土石方成份及外运运距;三是审查隐蔽工程资料是否真实、准确、完整。

(3)设计变更审查

主要审查工程项目设计变更的真实性和合理性。一是审查设计变更的处理程序是否符合规定，手续是否完备;二是审查设计变更的内容及作业数量是否真实;三是审查设计变更价款的合理性和准确性。分析变更对造价的影响,并核定承包人因设计变更造成的费用增减,对必要的变更进行技术经济比较，选择经济合理的技术措施，力求减少变更费用，以避免不合理支出。

(4)合同履行审查

一是合同是否按规定的条款执行，有无更改合同的行为;二是了解因安全施工、不可抗力、合同分包、工程转包、技术工艺、文物或障碍物等事件对合同履行所产生的影响，以及由此带来的合同变更情况;三是审查合同价款的变更或增减费用的合理性、合规性和合法性。

(5)工程索赔款审查

一是审查工程索赔是否有合同依据、是否提供原始资料，索赔手续是否完备;二是审查索赔内容是否合理，索赔款计算是否正确;三是审查索赔费用的合理性和准确性。

(6)设备、材料价格的审查

重点审查设备、大宗材料价格的真实性、合理性。审计人员应参与设备、大宗材料价恪的询价与核定工作,以及参与采购招标活动。对设备、大宗材料的价格提出核定意见。对项目中特殊材料、设备市场价进行征询。材料价格是影响工程成本的重要因素，严格控制材料价格是降低造价的有效手段。在保证材料质量的基础上，严把材料价格关，力争把价格控制在合理水平上。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促项目法人及时处理，免造成更大损失。

(7)工程价款结算审查

根据工程合同规定的工程价款结算方式，结合工程进度及预付款项和工程监理情况，审查经工程项目管理部门签证的工程价款结算账单，提出资金拨付意见。

(三)工程竣工阶段

(1)全面掌握项目的批复立项资料、设计资料、历次调整概算的资料、相关的合同及结算资料、工程进度资料、初步验收资料和工程竣丁决算报告等，在对项目工程整体设计与施工有一个系统、完整认识的基础上，审查上述经济资料是否属于该项目，审查竣工工程内容是否按合同要求全部完成并及时办理了工程决算，审查实际施工中出现的设计、合同、施工企业等情况的变更资料，以及工程、隐蔽工程检查验收等各种签证是否真实、完整,变更的内容是否符合客观实际。查看现场与资料是否相符。

(2)充分利用前期审计已掌握的资料和数据，在施工单位提供的决算数据基础上匡算各项工程造价和材料消耗指标，广泛运用分析性复核的方法确定审计重点并进行详细审查，具体可从工程量计算是否正确，工程定额的套用是否存在错套或高套现象，材料用量及价差的合规、合理性，取费程序的合法、合规性等方面来进行。

（四）工程结算审核

1、合同

在建筑工程结算审核中合同审核属于最为基础的内容，审核人员只有掌握合同要点与重点，才能提升工程结算审核准确性。因此就需要及时针对合同内容进行分析，如是否具备竣工结算条件、合同工期情况、质量等条款是否全面履行。合同中所约定的结算方式等是否与磋商响应文件中所提出的与要求一致等。

2、工程量

开展工程量审核工作时需要及时做好项目分析工作，明确工作重点与要点，保障项目准确性，提升工程量计算效果。因此在工程量审核中需要针对设计图纸内容进行研究，明确工程量计算规则与要求，做好全面审核工作，掌握设计、签证变化情况等。只有全面掌握图纸、项目内容，才能找出执行计算、重新计算、漏计算等问题。在审核中需要提升对成本较高项目重视度，明确容易出现混淆、差距的项目情况，做好计算与分析工作。对于容易出现重复计算的项目，需要针对问题原因进行分析，避免出现重复计算问题。此外还要进入到施工现场中，做好实地考察工作，掌握工程量具体情况，为后续签证内容审核等工作开展提供支持。

3、定额套用

在建筑工程中所选择的定额是否适当、合理直接影响着最终的单价。因建筑工程中涉及到人员、材料、机械设备单价等内容，所以就需要审核单价与合同约定是否一致，明确定额换算准确性，所使用的换算方法是否合理等。

4、设计变更

在建筑工程中一旦出现设计变更，势必会产生成本增加等问题，且对于设计变更来讲，主要是由原设计单位提出设计变更通知单以及修改完成后的图纸信息，交由设计、校审人员签字盖公章，监理工程师经过审查后签字同意，只有满足上述要求设计变更才有效。而对于重大设计变更来讲，则需要原有审批部门的认可，如果并未得到认可不能列入到结算中。而对于部分设计变更来讲属于影响造价的项目，所以工程师需要列举相关依据，及时说服施工方，确保设计变更部分造价的准确性。

5、工程签证

在建筑工程施工阶段中工程签证属于额外事件，能够展现出施工阶段中的具体情况，但是并不会产生造价增加等问题。所以在核对阶段中需要确保签字要素等的完整性，明确签字人属于合同约定中的当事人的责任人，同时还要确保文件的有效性。

6、隐蔽验收

因隐蔽工程有着难以检查、容易出现偷工减料等问题，所以在审核阶段中需要及时针对隐蔽验收资料进行分析，做好照片等资料收集整理工作，以此来实现对造价的有效控制。同时对于所出具的验收证书，应当确保证书的完整性与有效性，加大审查与研究力度。

7、材料价格

在整个建筑工程中材料成本支出属于工程中的重点，尤其是在环保政策的提出下，对能源部门产生了极大的影响，使得材料价格发生变化。因此在审核中需要根据合同要求，针对材料种类、风险边际等进行分析，做好调整工作，结合具体政策文件与材料市场价格等，做好审核与分析工作，明确材料实际差异情况。

8、计费标准

针对各项费用支出情况进行核对时，需要严格按照相关文件做好核对工作，确保项目分类准确性，明确费用是否根据计算基础、关税标准等进行收取等。

9、最终出具工程结算审核报告并将送审资料按造价咨询档案有关规定整理移交采购人。

三、磋商响应报价要求

咨询费报价不超过《江苏省建设工程造价咨询服务收费标准》（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的55%，否则为无效响应。本项目不接受明显低于成本的报价，请参加磋商的响应人结合自身经营情况，慎重报价。响应人的报价应包含执行该项目所需的一切费用，成交后不得以任何理由要求追加任何费用。服务期内采用固定费率的合同方式，在合同实施期间，中标费率不变。每个项目最终咨询费用=江苏省建设工程造价咨询服务收费标准*中标费率；若项目按标准计算出的咨询费用不足3000元，则该项目最终咨询费用=3000元*中标费率。

第五章  评审方法和评审标准

一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、定标原则

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，磋商小组按评审因素的量化指标评审，根据总得分高低排列各响应人次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐），得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法，本项目最终由采购人在推荐候选人中确定1名成交人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕151号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2015]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、★符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。

环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以磋商响应（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。

三、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 磋商响应报价 （15分） | 满足竞争性磋商文件要求且价格最低的磋商响应价为基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商响应报价得分=（评标基准价/磋商报价）×15。 | 15 |
| 项目实施工作方案 （55分） | 1.组织服务方案 评标委员会根据响应人提供的组织服务方案的完整性、合理性、科学性等各方面综合评估，根据审计目标、审计原则、工作流程、服务管理模式、审计服务内容、应急措施、合理化建议等进行综合评审打分，评分区间10～15分。本项最高得15分，未提供方案不得分。 | 15 |
|  | 2.质量控制及保证措施 评标委员会根据响应人提供的服务响应流程、服务质量承诺、服务质量监督机制等，从完整性、合理性、针对性等综合打分，评分区间10～15分。本项最高得15分，未提供方案的不得分。 | 15 |
|  | 3.造价审计档案管理措施方案 评标委员会根据响应人提供的造价审计档案管理措施方案的完整性、合理性、科学性等各方面综合评估进行打分，根据档案管理制度、立卷原则、资料搜集检查及做好档案管理的相关论述等方面进行综合评审，评分区间5～10分。本项最高得10分，未提供造价审计档案管理措施方案的不得分。 | 10 |
|  | 4.各咨询类型服务项目的重点、难点的处理措施 评标委员会根据响应人提供的各咨询类型服务项目的重点、难点的处理措施的完整性、合理性、科学性等各方面综合评估进行打分，根据各阶段处理、风险分析、风险防范以及是否针对本项目的工程多样性特点进行分析处理并采取相关措施等方面进行综合评审，评分区间10～15分。本项最高得15分，未提供各咨询类型服务项目的重点、难点的处理措施方案的不得分。 | 15 |
| 企业业绩 （10分） | 响应人自2019年1月1日以来具有类似学校的招标控制价编制、招标控制价审核、全过程跟踪审计、工程结算审核等同类项目业绩（以合同签订时间为准）具有一个不同学校的合同每有一所学校得2分；本项最高得10分。 附业绩合同（时间以合同签订日期为准）或中标（或成交）通知书或业主委托书等证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 10 |
| 信用评价 （10分） | 响应人具有有效期内的省级及以上工程造价管理协会颁发的信用等级证书:国家级AAA级或省级AAAAA级得10分,国家级AA级或省级AAAA级得8分,国家级A级或省级AAA级得6分。本项最高得10分。（提供有效证书复印件加盖单位公章，不提供不得分。） | 10 |
| 服务承诺 （10分） | 响应人必须承诺满足磋商采购文件要求，承诺的得10分，不承诺的不得分。 | 10 |
| 合计 |  | 100 |

注：采购人将对预成交人磋商响应文件中所提供的业绩及证书进行考察核实真实性。任何参与本次磋商的响应人不得伪造、涂改、出租（借）、转让资质证书（件），不得对所提供的资格证明材料、证书、证件、业绩证明材料等弄虚作假，不得以围标、串标、挂靠等非法手段谋取中标。

第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称：

日       期：

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

磋商响应主要文件目录

一、资信证明文件

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、磋商响应函

五、磋商响应报价表

六、中小企业声明函（服务）

七、企业类似学校业绩

八、项目实施工作方案、服务承诺等

九、拟投入本项目人员一览表

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

十一、 磋商响应报名确认函

一、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报表（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

文件5  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件6  法人授权书

文件7  磋商采购文件中规定要求提供的证明材料和磋商供应商认为需要提供的其他材料

上述要求提供复印件的材料均须加盖磋商响应单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

文件4、

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：   。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：      年    月    日

文件5

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

江苏医药职业学院：

江苏国信政府采购服务中心有限公司：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

文件6

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                （被授权人的姓名）为我方就SY2022-043-FW-JC号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于      年    月    日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

授权人及被授权人身份证复印件粘贴处（正反面且须与原件一致）

二、资格性审查响应对照表（格式）

响应人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

响应人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 磋商响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 磋商采购文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、磋商响应函

致：江苏国信政府采购服务中心有限公司：

根据贵方的SY2022-043-FW-JC号磋商文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表我方              （供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，          （签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：

联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：    年    月    日

五、磋商响应报价表

项目编号：SY2022-043-FW-JC

项目名称：江苏医药职业学院2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目

（第X轮）

| 项目名称 | 收费标准 | 报价（折扣） |
| --- | --- | --- |
| 2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目 | 江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率 | 按标准费率× %收取造价咨询服务费 |
| 说明： |  |  |
| 1.本项目拒绝明显低于成本价的报价，请参加磋商的响应人结合自身经营情况，慎重报价。 |  |  |
| 2.响应人的报价应包含执行该项目所需的一切费用，成交后不得以任何理由要求追加任何费用。 3.若按江苏省建设工程造价咨询服务收费标准计算出的咨询费用不足3000元，则该项目最终咨询费用=3000元×中标费率。 |  |  |
| 4.报价不超过江苏省建设工程造价咨询服务收费标准（苏价服[2014]383号）文件规定的标准费率的55%。 |  |  |
| 5.此报价不是最终报价，磋商时的每一次报价均不得超过原报价。 |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月  日

注：

（1）磋商报价为全部费用之和，以后不得追加任何费用。

（2）请响应人另准备多份（建议不少于2份）空白磋商报价表（加盖响应人公章并签字），以备多轮报价用，多轮报价在磋商时，接到采购人指令后，在限定时间内填写报价（15分钟内）并以拍照方式发送至采购人指定微信号（微信号在唱标后根据采购人指令由响应人授权代表添加）。

六、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

七 、企业类似学校业绩

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 签订时间 | 委托方联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

备注：请填报与本项目直接相关的学校业绩；合同签订时间为2019年1月1日以来，以咨询合同签订时间为依据；须提供项目咨询合同复印件（加盖响应人公章）。

参加磋商的响应人（加盖公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期:        年      月    日

八、项目实施工作方案、服务承诺等

对招标需求的响应承诺

[采购人]        ：

我司已充分阅读了招标需求的所有内容，我司保证响应采购人提出的合同条款，如果我们的磋商响应被接受，将按招标需求与采购人签订合同，否则，同意被视为自动放弃中标，由采购人没收我司提交的履约保证金，并由我司承担因此而产生的全部法律责任。

特此承诺！

响应人名称（加盖公章）：

法人或授权代表人（签名）：

日    期：      年   月    日

九、拟投入本项目人员一览表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：后附拟投入本项目人员相关材料复印件。

供应商名称：                     （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日    期：    年    月    日

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的响应人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购磋商响应活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时关注“江苏医药职业学院网”中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十一 磋商响应报名确认函

江苏国信政府采购服务中心有限公司 ：

我公司在江苏医药职业学院网浏览到江苏医药职业学院2022-2025年工程项目造价咨询服务单位招聘项目（项目名称）项目分包   （报名分包，仅有一个分包的可不填）的招标信息，经公司研究决定于    年    月    日参加该项目的磋商响应报名。联系方式如下：

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 身份证号 |  |
| 报名人 | 姓 名 |  | 身份证号 |  |
|  | 办公电话 |  | 手 机 |  |
|  | 联系邮箱 |  | 联系地址 |  |
| 响应人承诺 | 1、我单位完全符合采购公告中的响应人资质要求及具备响应本次采购的基本能力； 2、我单位在获取采购文件后，严格按采购文件的约定编制磋商响应文件并准时参加本次采购的磋商响应。如我单位不参加本次磋商响应，将在磋商采购文件中约定的时间内以书面方式（盖章，可通过电邮方式）告知贵司。 3、我单位对政府采购活动事项有疑问的，将仅以电子邮件方式向贵司提出询问，我单位(电子邮箱： )与贵司的电子邮件（gx19962390798@126.com）来往作为我单位询问及贵司答复的唯一有效依据，并认可贵司不承担电话问答的有效性。 4、我单位在磋商响应前，将及时登陆“江苏医药职业学院网”及与贵司联系的邮箱，并会完全知道本次采购的所有信息（补充公告等）。 如我单位提供虚假信息或未履行以上承诺，视同我单位自愿放弃，并承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

特别说明：本表是本次采购与响应人联系（通知等）的重要途径，请务必准确填写。如响应人未能提供准确信息，因此产生的后果由响应人承担。

响应人（盖章）：

日期：    年   月  日