西园南门外防冲撞石球采购项目

项目需求

- 一、项目概况：为进一步完善校园安全防护体系，强化西校区南大门出入口、主干道、校门外广场周边等重点区域的人车分流管理，有效杜绝外来车辆非法闯入、超速行驶等安全隐患，保障全校师生人身安全与校园通行秩序，现采购防冲撞石球80个。本项目为全包采购模式，成交单价包含产品原材料、生产加工、打磨、包装、运输、现场下货、人工安装、场地微调、售后质保等所有费用，无任何隐形加价。

- 二、采购预算

- 单个防冲撞石球单价：300元/个

- 采购总数量：80个

- 项目总预算：24000元(贰万肆仟元整)（含税、含全套服务）

- 三、产品技术参数要求

- 1、石球颜色：浅色芝麻灰

- 2、材质要求：采用天然花岗岩材质，质地坚硬、密度高、抗风化、耐碾压，无开裂、无沙眼、无明显色差，使用寿命长，适配户外长期露天使用环境，可抵御风雨、日晒、低温等自然环境侵蚀。

- 3、规格尺寸：常规标准防撞石球尺寸，高55cm，直径50cm（误差±1cm），球体圆润规整，整体对称无变形，符合国家通用标准。

- 4、工艺标准：整体机器精细打磨，表面光滑平整，无毛刺、无尖锐棱角，避免行人磕碰受伤；球体外观整洁，色泽均匀，默认天然石材原色，可根据校方需求统一做防尘防护处理。

- 5、性能要求：具备高强度抗压、抗撞击性能，稳定性强，能有效阻挡机动车辆冲撞，满足校园道路隔离、安全防护使用需求，不易倾倒、破损。

- 6、外观要求：无大面积色斑、无破损裂纹、无修补痕迹，整体美观大方，适配校园整体环境风貌。

- 四、施工及服务要求

- 1、运输要求

- 供应商负责全程运输，采用专业包装防护，确保所有石球在运输过程中无破损、无磕碰、开裂；运输过程中的物流风险、破损损耗、运输费用全部由供应商承担，破损产品无条件免费补发。

- 2、卸货要求

- 供应商负责上门送货至学校指定校区内点位，免费完成全部货物下车、搬运就位工作，校方无需承担任何人工、设备、搬运费用。

- 3、安装施工要求

- 1. 供应商根据校方现场规划的点位进行精准安装，适配校园道路布局，保证摆放整齐、间距均匀、横竖对齐，整体观感规整统一。

- 2. 安装需做地面适配微调，石球摆放稳固、落地平整，无晃动、倾斜情况，具备良好的防冲撞、防推移效果。

- 3. 施工过程规范文明，全程保护校园地面、绿植、设施，施工垃圾、杂物由供应商及时清理带走，保持校园场地整洁，施工完成后恢复现场原貌。

- 4. 严格遵守学校校园管理规定，避开师生上课、课间高峰时段施工，避免产生噪音、粉尘影响正常教学秩序。

- 五、工期要求

- 合同签订、校方确认安装点位后，5个工作日内完成送货、安装全部工作，特殊天气情况工期可双方协商顺延。

- 六、验收标准

- 1、数量验收：实际到货、安装到位石球数量共计80个，无缺漏、无替换次品。

- 2、规格验收：球体直径、材质、工艺符合本项目需求标准，尺寸误差在允许范围之内。

- 3、外观验收：球体完好无损，无开裂、破损、毛刺、严重色差，表面平整光洁。

- 4、安装验收：所有石球摆放稳固、整齐划一，点位准确，无倾斜、晃动，符合校园安防使用要求，现场干净整洁、无施工垃圾。

- 5.、整体验收：全部产品及施工服务达标，满足校园人车隔离、安全防撞的使用需求，校方验收合格后方可结算。

- 七、售后质保要求

- 1. 整体质保期1年，质保期内非人为恶意破坏导致的石球开裂、破损、倾倒等问题，供应商免费上门更换、维修。

- 2. 质保期内提供免费售后服务，接到校方问题反馈后24小时内响应，及时处理设备故障及相关问题。

- 3. 终身提供成本价维修、更换服务，保障校园安防设施长期正常使用。

- 八、其他要求

- 1、供应商需具备相关石材生产、施工经验，保障产品质量与施工工艺，杜绝劣质产品进场。

- 2、项目为固定单价包干，施工过程中无论材料、人工、运输市场价格浮动，均不调整合同单价及总价。

- 3、供应商需服从校方现场管理人员安排，严格按照校园规章制度开展作业，确保施工安全，施工期间所有安全责任、人员意外风险由供应商全权承担。