江苏医药职业学院西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层施工项目

询 价 文 件

江苏医药职业学院西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层施工项目

SY2026-006-GC-XJ

2026年4月17日

盐城市携手阳光集中采购代理公司wcwcng 有限公司

江苏医药职业学院

日期

采购代理机构

采购人

项目编号

项目名称

目录

第一章  采购公告	3

第二章  供货商须知	5

第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）	11

一、采购需求	12

一、项目清单表（规格、参考量、限价、品牌）	12

二、供货及验收要求	16

二、政府采购合同（拟签订的合同文本）	17

第四章  成交原则与评审内容（主要部分）	21

第五章  投标（响应）文件格式	22

投标（响应）文件目录	23

一、报价一览表(报价表)（格式）	24

二、供应商的资格证明文件	25

三、法定代表人授权委托书(格式）	27

四、投标（响应）书（格式）	28

五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）	29

六、商务要求响应情况表（格式）	30

七、所投产品清单表	31

常用耗材清单表：	31

非常用耗材清单表：	34

八、投标（响应）文件的其它内容	38

# 第一章  采购公告

采购公告

受采购人的委托，盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本次采购可简称：携手阳光公司）受采购人的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对下列项目进行询价采购，欢迎潜在供应商参加。

项目概况

江苏医药职业学院西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层施工项目的潜在供应商应在盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室获取采购文件，并于2026年4月24日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SY2026-006-GC-XJ；

项目名称：江苏医药职业学院西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层施工项目；

采购方式：询价；

预算金额（最高限价）：9万元；

工期：20日历天；如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，每延误一天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）；

质保期：1年（质保期自验收合格之日起算）；

质保要求：工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，供应商需在3日内到场免费维修；

采购需求（以下为主要介绍，详细内容须向携手阳光公司领购）：

拟将江苏医药职业学院西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层进行施工，详见采购需求部分；

本项目不接受联合体。

二、申请人（供应商）的资格要求（具体证明材料见响应文件格式）：

1.具有独立承担民事责任的能力，且具有法人资质的企业（提供营业执照，并加盖公章）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等（提供近三个月来任意一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，并加盖公章）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

8.本项目的特定资格要求：

8.1投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上（或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上）资质的独立法人，并取得安全生产许可证；

8.2项目负责人资质类别和等级：项目负责人必须是投标人本单位正式职工，具有建筑工程专业的二级及以上建造师注册证书（或建造师临时执业证书），并取得安全生产考核合格证（B类）；

8.3项目负责人须为投标人本单位正式职工，投标时提供从投标截止日当月向前连续3个月以来任意一个月在投标人本单位缴纳养老保险（例：如投标截止日期为2026年5月，则为2026年2月1日以来任意一个月养老保险在投标人本单位缴纳）；

8.4投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产等状态。

三、获取采购文件

三、获取招标文件

时间：2026年4月20日至2026年4月22日（每个工作日的9时至12时，15时至18时；非工作日不接受邮箱登记）

地点：盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）

方式：可线上报名；供应商凭加盖公章的《介绍信》（介绍信格式自拟，介绍信需有邮箱号、联系人、联系方式）、营业执照（照片、复印件均可）、报名缴费成功截图发送至邮箱：xsyg007@163.com（注：未领购招标文件的任何单位或个人没有本项目的参与权以及相关知情权）；如邮箱发送后1天内未收到招标文件的，请及时与代理机构联系，否则后果自负。

售价：200元，售后不退；交纳方式：现金、支付宝（18662096009）等。

四、投标文件递交、开启

方式：报价单纸质（原件盖章）及相关资质材料（复印件盖章）密封顺丰邮寄或送达江苏医药职业学院行政楼206室，收件人：柏老师，联系电话：0515-88590086。

送达（寄送）时间：2026年4月24日15:00时止。未密封、逾期送达或者未送达指定地点的，不予接受。

开标时间：2026年4月24日15:00

开标地点：江苏医药职业学院行政楼210室

供应商应充分考虑投标文件邮寄在途时长，以及注重文件包装的严密性、防水性。供应商须自行承担邮寄标书丢失、破损等风险，以及投标被否决的后果。

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

六、保证金（询价保证金）：本项目不收保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.项目联系方式：

项目联系人：贾老师；电话：18262395908；

2.采购人信息：

名称：江苏医药职业学院；

地址：盐城市解放南路283号行政楼208室

联系方式：刘老师；电话：0515-88550311；

3.采购代理机构信息：名称：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

联系方式：万成杨；电话：17705100013；

地址：盐城市府西路2号华邦国际西厦A（东）区302室（邮编224000）

邮箱：xsyg007@163.com

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑向采购代理机构提出。

八、其他补充事宜

本次采购活动中，盐城市携手阳光集中采购代理有限公司可简称为携手阳光公司

欢迎对携手阳光公司的服务质量、业务水平进行监督（柏经理，18662096009）

本项目鼓励供应商开展信用担保（0515-88285999）、扶持不发达地区等政府采购政策

本次采购使用时间为北京时间（24小时制），货币单位为人民币

盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

2026年4月17日

# 第二章  供货商须知

| 条款号/名称 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 | 江苏医药职业学院是省卫健委直属全日制公办专科层次普通高等学校。本项目预算未达到现时有效的政府采购的限额标准，同时本项目的采购内容也未列入现时有效的集中采购目录，因此，本项目并不属于政府采购项目。 |
| 适用 法律 | 本次采购适用于招标人的内控制度（政府采购限额以下项目或非必招项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。 |
| 与投标人的联系 | 法律法规中规定招标人、采购代理机构须以书面形式通知投标人的，为提高政府采购效率，招标人、采购代理机构可以以电子邮件（xsyg007@163.com）方式通知投标人（视为书面通知） |
| 招标文件 | 投标人一旦参加本项目采购活动，即代表投标人已阅读了本招标文件每一条条款，并接受了本招标文件所有的规定和约束。 |
| 投标有效期 | 自投标截止之日起60个日历日 |
| 文件 | 投标文件（每个分包）：正本：1份、副本：4份（建议正本与副本分开封装），同时递交一份电子版投标文件（U盘）。 |
| 履约保证金 | 在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。请将履约保证金相关凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为合同价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目履约结束后一次性无息退还。（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。 具体履约保证金事项详见：《供货商须知》六、履约保证金相关事项。 |
| 代理服务费 | 代理服务费（中标服务费）：本项目的代理服务费由中标人承担。 代理服务费收费标准：为方便计算，代理服务费参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准40%计取，（如低于3000元的，按3000元计取）。 |
| 责任说明 | 投标人所投产品除招标文件中明确规定要求提供官网截图或相应检测报告的证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标人对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。 |

一、总则

1、特别说明

1.1本次采购适用于采购人的内控制度（政府采购限额以下项目）。为规范采购活动，携手阳光公司参照政府采购程序组织本次采购活动。本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.2本采购文件采购代理机构是指盐城市携手阳光集中采购代理有限公司（本采购文件可简称：携手阳光公司）；

1.3本采购文件中未尽事宜遵照《政府采购法》和国家有关规定处理；

1.4★特别说明（约定性条款）：供应商获取本采购文件后，必须完全阅知采购文件全部内容及相关事宜。携手阳光公司不能保证采购文件绝对的无编辑错误，如采购文件中有表述不清或不完整的（包括界定不清、形容不清、可多层理解或解释的等任何情形），供应商必须（有责任及义务）以电邮或书面方式（均须加盖公章）向携手阳光公司提出询问。如供应商投标前未向携手阳光公司提出询问的，视为供应商完全认同“本采购文件所有的理解或解释均以携手阳光公司解释为准（本采购文件所有的解释权完全归携手阳光公司所有）”；在法律法规许可范围内，本采购文件的解释权属于盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；

1.5在法律法规许可范围内，按照有利于采购人采购项目实施的原则处理本项目的所有争议。

2、投标费用：供应商应自行承担所有与参加询价响应有关的费用。无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及携手阳光公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、采购文件的约束力：供应商一旦下载了本采购文件并参加投标（参加询价响应），即代表供应商已阅读了本采购文件每一条条款，并接受了本采购文件所有的规定和约束。并且视为自采购公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

4、投标有效期见供应商须知资料表，投标有效期比规定短的将按无效文件处理。

5、询价响应文件编制及组成

5.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价通知书（采购文件）进行必要的澄清或者修改（可通过电邮发送），澄清或者修改的内容作为询价通知书（采购文件）的组成部分（对供应商具有约束力）。

5.2证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件（响应文件）

5.2.1供应商应提交证明文件，证明其投标内容符合采购文件规定。该证明文件是投标（响应）文件的一部分。

5.2.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

5.2.2.1货物主要技术指标和性能的详细说明；

5.2.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

5.2.2.3对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.2.3供应商证明材料非简体中文的，供应商须同时提供简体中文翻译说明并加盖公章，否评审人员有权仅按简体中文部分评审。

5.2.4供应商应当以详细具体的内容证明投标（响应）文件响应采购文件，以“完全响应”等简单文字而无具体内容的，按未提供处理（无效内容）。

5.2.5 供应商提交的证明应当证明提供的产品质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求。

5.3投标文件必须打印或复印（建议使用A4纸）。供应商应当编制投标文件资料目录，并按顺序装订成册☆投标文件请不要使用活页装订（建议胶装或订书钉装订）。如投标文件出现漏页或缺页等情况，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

5.4除投标人对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人（法定代表人或授权代表）签字或盖章。

6、报价要求（价格构成）

6.1询价响应文件须使用中文简体。参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格（其报价一次报出不得更改）。如报价表中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（如有需要大小写的）。

6.2本次询价不允许采用选择性报价(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

6.3供应商投标（响应）分项报价表内容应当全面完整，充分体现其报价的组成。如：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训费用、货物运至最终目的地的运输费和保险费用以及相关税费等。

本次招标采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部产品（货物、工程、服务）的价格、相关税费以及履行合同产生的所有费用等（在合同履行过程中，采购人不再增加任何费用）。

6.4其它费用处理：采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

6.5投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分，服务过程应当支出的人员工资，法定加班费（如果有），主要的必然支出等主体投标标的的赠与行为（含主体投标标的低于商品进价的报价等），其投标将被认定为投标无效。采购人也不接受明显不合理或者低于成本的报价（有可能影响商品质量和不能诚信履约的报价）。

7、投标（响应）文件份数及密封与标记

7.1供应商应按采购文件中的规定，准备和递交投标（响应）文件正本、副本和电子文档，每份投标（响应）文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。如投标（响应）文件未标明或未清楚标准明正本或副本的，所引起的后果由供应商负责。

7.2供应商应当在采购文件要求的截止时间前，将响应文件密封（在不破坏外包装的情况下，无法直接取出响应文件即可）送达指定地点[按采购公告（采购邀请）中注明的地点及时送达]。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，并予以拒收。

请供应商在密封包装上注明供应商名称、项目名称（编号）以及参加的分包号等相关信息，以便采购代理机构接受（识别）。

7.3不论供应商是否成交，响应文件均不退回（依法保存）。

8、询价采购程序

8.1采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

（一）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。

（二）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（三）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（四）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）；并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

8.2供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标（报价）无效。

不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

8.3询价小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查 (只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据)。

8.4各供应商应当以合理的报价参加竞争。询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组有权要求该供应商在接到通知半小时内向询价小组提供书面说明及相关证明材料原件（请在递交报价文件时一同携带相关证明材料原件）；供应商不能证明（未能及时证明）其报价合理性的，询价小组有权视为“报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的（本采购文件约定条款）”，将其作为无效投标（报价）处理。

8.5成交原则

最低评标价法：询价小组应当从质量和服务（供应商提供的产品质量和服务）均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序（报价相同的并列）提出成交候选人。

8.6采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）。

8.7采购人确定成交供应商后，将以电子邮件等方式通知所有参加采购的供应商。

8.8质疑与投诉

供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，须在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式送达的方式（请使用EMS等书面形式）向采购代理机构或采购人提出质疑。非书面形式、逾期（以采购代理机构或采购人收悉时间为准）提交以及匿名的质疑将不予受理。

质疑函应当包括下列内容：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

注：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。未参加询价采购活动的供应商或在询价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未购买采购文件的供应商，无权知道本采购文件相关内容，采购人、采购代理机构有权不予受理。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后7个工作日内向采购人的领导班子投诉或向纪检组反映情况。

9、签订合同

9.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

9.2采购人与成交供应商所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商投标文件作实质性修改。

9.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

9.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

10、投标保证金（询价响应保证金）、履约保证金

10.1供应商在投标时，须按采购文件的要求交纳投标保证金（部分项目不须要交，请看采购公告）。

10.1.1采购文件要求供应商交纳保证金的，供应商应当及时提交。对于未按要求及时提交保证金的询价响应文件，将被视为无效文件而予以拒绝。联合体以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

10.1.2履约保证金

⑴在签订合同前，中标人需向招标人交纳履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。请将履约保证金相关凭证发送至QQ邮箱：532223373@qq.com），具体金额为合同价的5%。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金，履约保证金待项目履约结束后一次性无息退还。（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

⑵履约保证金专户帐户信息

单位名称：江苏医药职业学院

开户行名称：建行盐城市城南支行

银行帐号：32001735038052500575

地    址：江苏省盐城市解放南路283号

电    话：0515-88550311

⑶如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或放弃中标、或被查实存在影响中标结果的违法行为、或其他供应商对招标项目的质疑（投诉）成立、或拒绝遵守招标文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同、或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

⑷履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金待项目验收结束后无质量问题一次性无息退还，（凭“保证金请退函”到学校国资处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

⑸履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失（履约保证金将不予退还）。

⑹如中标人信用报告为AA评级及以上的，减半或免收履约保证金（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）；中标人的信用报告应满足盐城市信用办《关于执行<江苏省企业信用评价指引（试行）落实信用报告互认互用的通知》（盐信用办〔2021〕16号）规定，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城”网站可查实。

10.2下列任何情况发生时，采购代理机构有权没收其保证金（作为预定的损害赔偿而非罚款）：

10.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

10.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

10.2.3除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

10.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

10.2.5采购文件规定的其他情形：

（1）供应商报名后未参加投标的（在报名时间内撤回的除外）；

（2）供应商提供的有关资料（含质疑材料）不真实或以非法手段取得。

（3）成交供应商在规定期限内未能根据规定交纳代理服务费、履约保证金的。

10.2.6法律、法规规定的其他情况。

10.3成交供应商的需向采购人或者携手阳光公司（以采购人要求为准）缴纳履约保证金。履约保证金于合同履行完毕后无息退还（如在携手阳光公司账上的，退还时须提供采购人书面同意退还的证明材料）。

履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购代理机构有权取消本次采购成交决定，并没收其履约保证金。

10、终止询价采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，重新开展采购活动：

10.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

10.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人可以终止采购活动，也可以按照“以合理的价格购买数量、质量合适的产品”的原则继续评审（须符合质优价廉，且价格低于市场平均价）。

11、代理服务费

11.1代理服务费收费标准：见供应商须知资料表（如代理服务费低于最低标准的，按最低标准计收）。

11.2如供应商须知资料表规定代理服务费由成交供应商承担的。成交供应商须在领取成交通知书时，按照供应商须知资料表规定的收费标准向携手阳光公司支付代理服务费（一次性付清）。该费用折算在供应商报价中，不在投标文件中单独列出。

11.3代理服务费支付形式为：电款、转账等；发票为普通发票。账户信息：开户名：盐城市携手阳光集中采购代理有限公司；开户行：兴业银行盐城分行；帐号：402010100100119375）。如中标单位逾期未支持中标服务费的，携手阳光公司有权全额没收其相关保证金作为预定的损害赔偿（超出收费标准部分作为资金占用赔偿），并保留诉讼的权利。

12、成交供应商违约、违规责任

12.1政府采购遵循诚实信用原则。为保证政府采购效率及采购人的合法权益，成交供应商出现违约、违规的，按照有利于采购人的原则处理。即：如采购文件、投标（响应）文件及合同条款约定中对成交供应商有不同违约、违规规定的，按照处罚最高的规定处理（供应商承担）。

12.2如成交供应商出现下例情况的，采购人或采购代理机构有权拒绝其供应商参加采购代理机构代理的或采购人的各类招标采购活动（视为没有良好的商业信誉而拒绝参加）：

1、逾期未与采购人签订合同（放弃成交）；2、未能在规定的时间内完成施工或达到采购人的验收；3、未按照采购文件、投标（响应）文件及合同条款履约；4、成交供应商逾期未向携手阳光公司支持招标代理服务费的（视为没有良好的商业信誉）；5、出现其它违法、违规、违约行为的。

以上情节严重的，将报请政府采购监督管理部门进行相应的行政处罚。造成采购人损失的，成交供应商须承担全部赔偿责任，采购人保留诉讼的权利。

12.3法律法规规定的其它违约、违规责任。

13、解释（定义）及其它：

采购邀请：略，本项目的采购邀请书同采购公告。

本次采购活动（含采购文件）中的“货物”包含需要涉及（使用）的服务、工程等有关的所有事宜，“服务”包含需要涉及（使用）的货物、工程等有关的所有事宜，“工程”包含需要涉及（使用）的货物、服务等有关的所有事宜。

如无特殊说明，本次招标使用时间为北京时间（24小时制）、日历天；使用货币单位为人民币。

如无特殊说明，本招标文件中近三个月、近三年等时间均以投标文件递交截止时间（当年或当月）为准[例：递交截止时间为2020年7月1日，近三个月以来是指2020年4月（含）以来；近三年以来是指2017年（含）以来]。如为2018年以来的，是指2018年1月1日以来。如设定年龄的，以出生当年计[不以具体出生月日计。例：递交截止时间为2020年，50岁以下是指1970年1月1日（含）以后出生]。

如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人。

如招标文件中要求提供原件的，原件须与投标文件一起递交，否视为未提供（未响应）。如相关原件以装订等方式装订在投标文件中的，视为一次性证明，不再退还给投标人。“原件备查”是指原件须与投标文件一起携带到投标文件递交地点直至评审结束。评审期间，如评委需要核查原件时，携手阳光公司工作人员将以电话方式通知投标人代表（以投标文件为准），投标人代表必须在接到通知15分钟以内向评委提供（可由携手阳光公司工作人员转交），否视为未提供。

投标人应确保相关证书的有效性（如：证书所注明的有效时间在投标文件递交时间之后）。如证书有效性可以不受证书时间限制的，投标人应当在投标文件中进行说明并提供相关法律依据，以便评委评审。

1、本采购文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。如无特殊说明，近三个月等时间均以投标文件递交截止时间为准。

2、本采购文件当中“投标”、“投标人”、“投标文件”、“中标”、“中标人”，分别是指（本次采购活动中可以称为）“参加询价响应”、“参加询价响应单位”、“询价响应文件”、“成交”、“成交供应商”

3、如投标人为非法人单位的，“法定代表人”可为自然人本人、经营者本人、负责人。

特别说明：采购文件如有异议或表达不准，供应商应当在获取采购文件后及时（3个工作日内）与采购代理机构联系。由此导致投标（响应）文件无效，由各供应商自行承担责任。

# 第三章  采购需求及政府采购合同（拟签订的合同文本）

| 内容 | 相关要求（说明） |
| --- | --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标，采购标的的数量，所有技术、服务、安全等要求 | 略，详见“采购需求”部分 |
| ★工程保修期 | 1年（质保期自验收合格之日起算，质保要求：工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，供应商需在3日内到场免费维修） |
| ★工期 | 20日历天（具体开工日期以采购人的通知为准）。 供应商须按时施工结束（交付）并达到招标人的验收标准。防腐涂层厚度第一次检测费用由校方承担，如检测不合格，整改后再次复检费用由施工单位承担，因复检不合格整改造成的工期延误按合同约定处罚。【如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，每延误一天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）】 |
| ★交付或者实施的地点 （交付地点或施工地点） | 江苏医药职业学院指定地点（具体地点以采购人另行通知的为准） |
| 现场踏勘 | 自行进行现场勘查 踏勘现场人员（仅限1人）须从位于盐城市解放南路283号，江苏医药职业学院南门进入，请联系：贾老师；电话：18262395908。 |
| 工程结算 | 1.本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。 2.结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。 3.工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%以上的)，全部审计费用由施工单位承担，并由学校从施工单位的工程款中扣除；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。 |
| ★采购资金的支付方式、时间、条件（付款方式） | 1.支付方式：电汇或转账等非现金方式 2.支付时间、条件付款方式： 项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。 |
| 本表当中，加★部分为实质性要求，不接受负偏离。 |  |

一、采购需求及参数要求

一、项目范围

本项目位于江苏医药职业学院西园风雨操场。

二、项目要求

1、施工工艺要求

地面、顶面、墙面成品保护（如成品保护不到位，由施工单位后期修复或保洁到位），风雨操场网架具体部位不限于（杆件、球节点、支座节点、主檩条、付檩条）等打磨清理浮点，裂缝用腻子填补，干燥后刷防腐油漆底漆1道，中间漆1道，面漆2道；设计总干膜厚度（250um）必须达标。

- 2、地面投影面积：1360.6平方米；

- 3、网架防腐油漆施工展开面积：1613.13平方米；

防腐油漆参照或相当于品牌：江苏金陵、江苏兰陵、立邦、三棵树、山东聚东、三棵树等同等品牌。

注：

- 1、以上工艺为参考工艺，如复检厚度仍未达标，由投标人增加防腐材料涂刷遍数，不另行计算工程量和费用，请投标人综合考虑施工费用后报价；

- ★2、投标时投标人必须注明所投产品品牌（投标文件格式附表），否则按未实质性响应处理；

- 3、以上材料在进场前须经招标人和设计单位认可，招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整；

4、如投标人采用推荐品牌以外的其他产品施工的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于参照品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由再更换选定品牌,并于领取中标通知书后三天内向招标人提供样品，经招标人认可后方可签订合同。

- 三、施工相关依据及报价、验收要求

1、本工程需严格遵守国家相关规定进行安全文明施工；

2、本次报价为综合报价，损耗费、税金等不另行测算，由投标人在总费用中自行消化解决；

3、防腐涂层厚度第一次检测费用由校方承担，如检测不合格，整改后再次复检费用由投标人承担，因复检不合格整改造成的工期延误按合同约定处罚。

四、附件：详见公告附件，自行下载图纸及工程量清单（电子版）。

## 二、政府采购合同（拟签订的合同文本）

采购合同

（在未改变实质性条件下，可双方协商确定）

合同编号：（采购编号）

签署地点：江苏医药职业学院

发包人（甲方全称）：江苏医药职业学院

承包人（乙方全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：西园风雨操场屋面钢结构防腐涂层施工项目  。

2.工程地点： 江苏医药职业学院西校区  。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：                      

6.工程承包范围：招标文件、图纸、工程量清单及补充通知、承诺函中包含的所有工程。

二、合同工期

计划开工日期：     年  月日。

计划竣工日期：     年  月日。

工期总日历天数：20日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）                  (¥       元)；

2.合同价格形式：限定总价审计结算，本工程中工程量清单项目的综合单价按承包人己标价工程量清单下浮之后的综合单价执行。

3.付款方式：

项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待验收合格质保结束后无质量问题一次性无息付清。

五、项目经理

承包人项目经理：     。执业证书信息：            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件与答疑纪要；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸及图纸答疑；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺严格按照招标合同执行，不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.本项目完工后设备在保修期内出现故障，承包人负责抢修，且抢修响应及到场时间在24小时以内，相关费用含在总价中。

5.伴随服务：本项目竣工后承包人需负责对采购人使用部门人员培训工作。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2026年   月    日签订。

十、签订地点

本合同在江苏医药职业学院签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份。

发包人：  (公章)                       承包人：  (公章)

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

组织机构代码：                   组织机构代码：  

地  址：                 地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

合同签订日期：

第二部分 通用合同条款

详见“《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）”通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：中标通知书、招标文件、投标响应文件，以及在履行合同过程中，双方具有相应权限的管理人员书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：             ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：        ；

1.1.2.2 设计人：

名    称：             ；

资质类别和等级：           ；

联系电话：        ；

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等 ；

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：      /        ；

1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件与答疑纪要（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸及图纸答疑；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按发包人要求；

发包人向承包人提供图纸的数量：3份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部施工图纸。

1.5.2 承包人文件

承包人向发包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案、进度计划、安全防护方案等；

与工程实施相关的开工报审表、施工组织设计、进度计划、质量安全措施等各类资料，并符合档案管理要求；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：3份；

承包人提供的文件的形式为：书面文件；

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 知识产权

1.6.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

1.6.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。

1.6.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行 。

1.7工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：根据情况双方协商确定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：增加工程量不得超过原工程量清单工程量10%，且不得超过现合同价的10%。最终价格以审计为准。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；

联系电话：        ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中协调工作，监督工程质量、进度和安全及与本工程建设有关的事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路、道路均已提供，相关费用由承包人承担。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务:按通用条款执行 。

承包人提交的竣工资料的内容：提供符合要求的竣工图及竣工资料

书面正式验收申请并提供竣工图纸、文字资料和工程照片。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程验收前7日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

承包人应履行的其他义务：承包人应按建筑行政管理部门和相关部门的要求，设置护板、围栏等设施，以保护公共安全，费用自理。杜绝重大人身伤亡及设备事故，如有发生，损失由责任方承担。由承包人负责重要地段、路口道路畅通，处理好与周边居民的关系，并承担费用及与此相关的所有责任。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护均由承包人负责，费用承包人自理，因调查不详造成防护不当的责任和损失由承包人负责。承包人负责施工用水、电、通讯、道路等设施日常维护工作，以确保施工正常安全进行，费用自理。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：  ；

建造师注册证书号：            ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担1000元/天的违约金。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人在投标书中承诺的项目经理必须到位，无论任何原因，不得擅自更换项目经理，承包人提出更换时，须经发包人和监理工程师书面同意，且每更换一次需先提交1万元的违约金后予以更换 。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在施工过程中未经发包人同意不得在其他项目工地兼职、更换。对不称职的项目经理，发包人有权要求承包人更换，承包人必须在3日内更换。承包人如未按时更换，须向发包人交纳1万元/人（天）的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可方可离开 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担3000元/人的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担1000元/次的违约金。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包   。

不允许承包人将工程转包和违法分包给任何第三方，如发现转包或违法分包行为，限令改正，否则发包人有权立即中止合同，扣除履约担保，承包人负违约责任。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行 。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同总价款的履约担保金额为合同总额的  %。履约担保方式：承包人以履约保证金方式在合同签订前向发包人提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同 。

关于监理人的监理权限：见监理合同。凡涉及工程价款及工期调整的，须经发包人书面确认后方为有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：           ；

职    务：      ；

监理工程师执业资格证书号：         ；

联系电话：        ；

关于监理人的其他约定：  / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格，因承包人原因所承包工程未能达到其所投报质量标准等级视为违约：扣罚合同总金额的2.5%，并由承包人负责采取返工、返修或其他弥补措施，由此引起的工期延误及费用由承包人承担；如果经采取措施加以弥补后仍不能达到质量标准时，扣罚合同总金额的5%，并承担修复所发生的全部费用。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

未尽事宜按通用条款执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生人员伤亡或火灾事故，承包方应承担由此引发的一切损失和责任。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供  。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前  。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：如果发包人的现场交付发生延误，则实际开工日和工期应由发包人代表核准后顺延，但承包人不对这类开工的延误而引起的任何损失或损坏提出费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误一天，处罚300元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）7.6异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）因甲方要求的设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

（2）地震、暴风雪。

8. 材料与设备

8.1材料及设备的进场验收：承包人应按投标样品或投标文件和招标文件有关标准要求采购       工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在采购前和材料设备进场前必须得到发包人和本工程监理工程师的认可，未经认可不得进场。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担 。

8.3 样品

8.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定  。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；但变更追加总金额不得超过原合同采购金额的百分之十，合计不得超过项目预算。超过原合同采购金额百分之十的，应重新组织采购活动。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）已标价工程量清单中有适用的综合单价，按照已有的中标综合单价确定；

（2）已标价工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的中标综合单价确定；

（3）已标价工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，综合单价不高于招标时采用的江苏省定额和施工期的盐城市造价管理部门发布的材料价格信息及省、市有关造价管理规定计算并进行优惠，经发包人审核后确定变更综合单价，变更优惠率为：〔1-（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）〕×100%，其中按双方认可的市场价格计入的材料、设备等价格，该材料、设备不再优惠。

10.3暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

10.3.1暂估价项目

由发包人和承包人以招标或询价方式共同确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在采购工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价采购方案和工作分工。确定暂估价中标成交人后，由发包人、承包人与中标成交人共同签订暂估价合同。暂估价价差在项目决算时进行税前调整；如果有分包施工项目时，决算时应追加承包人暂估价项目2%的总承包管理费。

10.3.2 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式: 限定总价审计结算。

12.2 计量

12.2.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。

12.2.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。

12.3 工程进度款支付

12.3.1 项目验收合格后无质量问题支付合同价的60%款项；审计合格后付至审计价的80%，一年后无质量问题付至审计价的90%，二年后无质量问题付至审计价的95%，余款待质保结束后无质量问题一次性无息付清。

12.3.2支付条件：承包人向发包人提供支付申请书及相关资料，经发包人确认后，予以支付。承包人须提供完整合法的发票和有效的支付手续，否则不予支付。

12.3.3双方约定所有工程款项支付均由发包人以银行转账方式划入承包人账户。

12.3.4工程款支付时应预留审定价款的10%作为质量保证金，工程缺陷责任期满后，无质量问题再行支付给承包人。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

由项目单位主管领导组织初验。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当首先邀请国家认可的质量检测机构验收合格。国家规定强制性检测的采购项目，项目单位必须委托国家认可专业检测机构进行验收合格。初验合格后，向国资处提供竣工验收资料（初验合格报告、采购文件及附件、投标文件及附件、政府采购合同、竣工图纸、施工单位工程竣工报告、监理单位工程竣工质量评价报告、工程质量控制资料记录等），由学校牵头，验收工作组成员不少于5人。验收合格后，要按照本合同约定的支付方式，提交支付申请、验收报告等资料，办理资金支付手续。

项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。

14. 竣工结算

14.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

14.2工程结算方式：

14.2.1本工程采用限定总价审计结算方法，按合同以中标单价和实际工作量计算总价，经审计后确认合同审计总价，但合同审计总价不得高于中标总价（不包含签证变更部分）。

14.2.2结算总价=合同审计总价+签证变更的审计总价。

14.2.3工程竣工验收合格后乙方应提交工程结算资料，要求资料齐全，计算准确，若本工程审计核减率(含复审)达10%(含10%)以上的，全部审计费用由施工单位承担；若核减率在5%-10%之间的，其审计费用由施工单位和建设单位各承担50%；若核减率(含复审)为5%及其以下的审计费用，由学校承担。

14.2.4工程竣工验收合格后，乙方提出工程竣工结算并将有关合格的竣工资料一式三份送交项目单位。项目单位自接到上述资料后送审，审计后按本合同付款办法支付。

15. 缺陷责任期与保修

本工程质保期五年。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，具体保修范围、保修期限、保修责任、保修金的支付、返还应按《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及双方约定执行。

16. 违约

16.1 承包方的责任：

工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由于修理返工或承包方其他原因造成重大影响的，合同总金额的5%予以扣除。

若发包人发现承包人违法转包、分包，发包人有权依法解除合同，并有权保留相应权利。由此给发包人造成的一切损失由承包人承担。

施工单位进场后必须在开工前将有关资质证明资料复印件加盖公章报监理单位备案，不报或未按时报罚款1000 元。

现场所使用材料设备（品牌或厂家等）需提供采购单据，并经甲方及监理单位审查确认后使用，违者除材料退场外还将罚款2000元/次。

材料设备进场后施工单位应进行自检，自检合格后向监理机构报验。报验时应提交厂家资质证书、出厂检验单、出厂合格证和有效的质量抽检报告，对于重要的材料还应进行见证取样送检，经进场检验合格后方可使用，违者每次罚款3000元。

对重要的工序、隐蔽工程进行双控，施工单位应提交“工程报验申请表”（监理表格）经监理机构初验后报甲方进行复验，验收合格后方可进行下道工序施工，违者罚款 1000 元/次。甲方、监理对工程质量提出整改要求时，施工单位必须积极主动配合落实，按时完成整改。对整改不按时或有意推脱的每项/次罚款1000元。

如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，延误时间如超过3天，每延误1天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工期延误处罚款项在审计时直接扣除）

16.2 发包方的责任：

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：     双方另行确定  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     双方另行确定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：      /                 。

（7）其他：          /                           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

工程中途停建、缓建或由于设计变更错误造成的停工180天，应采取措施弥补或减少损失。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人委托承包人办理的保险事项：工程一切险和第三方责任险（包括建设工程、发包人自有人员、第三人生命财产 、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备），由承包人负责代为办理，费用由承包人承担，包含在合同价中。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行   。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行  。

19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，可向工程所在地人民法院起诉。

20. 补充条款：

20.1发包方负责提供水源电源接点，施工用电、用水费用由承包方装表据实缴纳或审计时扣除。

20.2承包人在投标文件中拟定的施工项目经理、主要技术人员、管理人员的有关证件，进驻现场之日起应交发包人对照审验，凡与招标文件不相符的人员，一律不准进入施工现场参与施工工作，由此造成的一切后果，均由承包人负责。

20.3承包方对施工人员应加强管理，严格遵守国家和学校的有关法律法规和制度，施工期间发生任何事故及其费用均与发包人无关。

20.4施工垃圾应按发包方指定地点堆放，及时清理。工程竣工3天内，承包人要全部清除运出施工现场的一切垃圾、废料、设备等，保持场地整洁，费用由承包人自理。

20.5其它

附件：工程安全生产责任状

工程安全生产责任状

发包人：

承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强工程管理，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订工程安全生产管理目标责任状如下：

一、工程名称：

二、发包人的主要安全责任：

1.及时宣传贯彻国家、省、市有关安全生产的方针、政策、法律、法规。

2.严肃查处工程各类安全隐患并落实整改责任单位和责任人，涉及查处等事项及时通报承包人。

3.指派专职安监员深入施工现场，加强工程安全行为和建筑实体的安全督查。

4.根据招标文件以及工程施工合同明确的文明工地创建目标，督促和鼓励本工程施工、监理单位做好施工现场安全和文明施工管理。

三、承包人的主要安全责任

1.承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3.材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经发包人现场负责人或监理工程师验证后方可使用。

4.施工期间，承包人应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。

5.承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁施工。

6.开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

7.承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

8.承包人施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。

9.做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员安全。

10.办理施工现场作业人员意外伤害保险。

11.工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

12.建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

13.现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处置。

14.保障本工程安全负责人联络电话（移动电话）24小时开机。

四、考核目标：无安全生产事故。

五、考核奖惩

1.发包人认真行使安全生产“一票否决权”，对造成安全生产重大事故的责任单位和个人，发包人会同相关部门视情节轻重，给予通报批评、警告、责令限期整改、停业整顿等处罚。责任单位和个人不得参加评优、评先。

2.对安全生产管理渎职行为造成重大安全事故的责任人，由司法机关依法追究其刑事责任。

六、其他

1.本责任状一式陆份，甲、乙双方各执三份。

2.本责任状自签订之日起生效，工程竣工验收并且移交后自动失效。

发包人：                    承包人：（施工单位）

（单位印鉴）                 （单位印鉴）

年    月   日

# 第四章  成交原则与评审内容（主要部分）

一、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商（如出现并列情形的，采购人将授权询价小组现场抽签确定成交供应商）。

二、评审内容

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加询价的资格。 |  |  |
| 2 | 符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。 |  |  |
| 3 | 法律法规及采购文件规定的其他规定或约定（条款） |  |  |

# 第五章  投标（响应）文件格式

响 应 文 件

（询价采购）

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投 标 人：  供应商名称

日    期 ：

## 投标（响应）文件目录

| 名称 | 所在页码 |
| --- | --- |
| 一、报价一览表(报价表)（格式） |  |
| 二、供应商的资格证明文件 |  |
| 三、法定代表人授权委托书（格式） |  |
| 四、投标（响应）书（格式） |  |
| 五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式） |  |
| 六、商务要求响应情况表（格式） |  |
| 七、投标（响应）文件的其它内容 |  |
| 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |
| 特别说明 1.本目录（含页码）是专家评审的重要依据，请供应商准确（完整）填写。如供应商未能准确（完整）填写的，所引起的后果由供应商自负； 2.供应商可以根据自身需要编辑详细的投标（响应）文件目录。供应商的投标（响应）文件目录应当遵循格式规范、便于查找获得的原则（以便评审人员评审）； 3.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。 |  |

## 一、报价一览表(报价表)（格式）

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标价格 （投标总报价） | 大写： 万元 小写： 万元 |
| 产品质量标准 | 合格（符合国家强制标准） |
| 工期 | 20日历天；如因施工单位自身施工组织问题造成工期延误的，每延误一天，处罚1000元，如因工期延误，造成学校重大影响的，学校有权追究责任。（工程延误处罚款项在审计时直接扣除）； |
| 工程质保期 | 质保期：1年（质保期自验收合格之日起算）；质保要求：工程因自然力等主客观因素出现松动、脱落等现象，供应商需在3日内到场免费维修； |
| 项目经理（项目负责人） | （姓名）； 资质等级：级； 证号： |
| 交付或者实施的地点 | 江苏医药职业学院校内 （具体地点以采购人另行通知的为准） |
| 投标有效期 | 提交响应文件截止之日起60个日历日 |
| 投标人名称（单位公章）： 法定代表人或其委托代理人(签字): 日 期： 年 月 日 |  |
| 注：如果报价一览表（报价表）内容与投标（响应）分项报价表内容不一致的，以报价一览表（报价表）内容为准。 |  |

## 二、供应商的资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力，法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照，并加盖公章）；；

2.有依法缴纳税收的良好记录等（提供依法缴纳税收的相关材料，并加盖公章）

3.投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和“重大税收违法失信主体”的供应商（提供“信用中国”的截图，并加盖公章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供）；

5.本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供）。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明函（格式） 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式） 具备法律、行政法规规定的其他条件的书面承诺函（格式） 关联单位说明（格式） （注：★本表须为原件）

我方郑重声明： 1、我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：主要设备有： （一个即可）； 主要专业技术能力有： （一项即可）； 2、我方参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚； 3、我方具有合法从事本次采购内容的经营资格（含准入性资质等行政许可）以及具备法律、行政法规规定的其他条件； 4、关联单位说明： 我单位没有关联单位或我单位相关关联单位未参加本项目。特此说明。 供应商（盖公章）： 供应商名称 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日

说明： 供应商须按本表格式制作，并在正本中提供原件，否按无效处理。

## 三、法定代表人授权委托书(格式）

本授权书声明：注册于              （地区的名称。例：江苏盐城）的              （供应商）的在下面签字的            （法人代表姓名、职务）代表我单位授权                      （单位名称）的在下面签字的                   （被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人（授权代表），就                （项目名称）的投标（响应），以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人（签字或签章）：

日        期：

| 法定代表人有效身份证明 | 委托代理人（被授权人）有效身份证明 |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

## 四、投标（响应）书（格式）

致：    (采购人或携手阳光公司的名称)

根据贵方      (项目名称)项目的投标邀请      (采购编号),签字代表      (姓名、职务)经正式授权并代表供应商       （供应商名称）提交下述文件正本1份、副本      份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供产品（货物、服务、工程）的投标总价详见报价一览表。

（2）本投标有效期为自提交响应文件截止之日起90个日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（4）在规定的提交响应文件截止时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向盐城市携手阳光集中采购代理有限公司一次性支付代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）评审期间，如采购人或携手阳光相关工作人员无法与我方委托代理人联系（联系电话：手机号                     ）或我方法定代表人或其委托代理人接到通知后15分钟内未及时向评审人员进行澄清（含提供相关证明材料等）等情形的，评审人员有权视为我方放弃澄清等相关所有权益（以贵方或评审人员理解为准）。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地  址：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电子函件或传真：

日  期：

## 五、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式）

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标（成交）、干扰评审、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

供应商（盖公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日  期：

## 六、商务要求响应情况表（格式）

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务要求 |  | 供应商响应（承诺） | 相关说明 |
| 1 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |  | 满足/不满足 |  |
| 3 | 投标人不得在中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录 |  | 满足/不满足 |  |
| 4 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件 |  | 满足/不满足 |  |
| 5 | 所投产品质量标准符合招标文件“合格（符合国家强制标准等），全新原厂原件”的要求 |  | 满足/不满足 |  |
| 6 | 所投产品符合采购文件“进口产品”的要求 |  | 满足/不满足 |  |
| 7 | 投标人不得进行多方案投标（多方案的将被认定为投标无效） |  | 满足/不满足 |  |
| 8 | 接受招标文件约定的交付或者实施的地点（范围）（施工地点） |  | 满足/不满足 |  |
| 9 | 接受招标文件约定的采购资金的支付方式、时间、条件（付款条件） |  | 满足/不满足 |  |
|  | 其它要求（可自行添加或另页详述，但须标注其所在页码） |  | 满足/不满足 |  |
| 供应商(盖公章)： 法定代表人或其委托代理人（签字或签章）： |  |  |  |  |
| 注：1.供应商用“满足或不满足”来表明该要求是否满足； 2.供应商可根据其投标内容进一步细化上述表格，如本表表格填写不便的，可以另页详述（应答），但必须给出确切的位置索引（标注内容的所在页码）。3.如供应商知道关联关系单位（与供应商单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的其他单位）未参加同一合同项下的政府采购活动的，填“满足”。如供应商不知道，须列出所有有关联关系的单位（可另页表达）。 |  |  |  |  |

## 七、投标（响应）文件的其它内容

证明投标标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件等

（包括但不限于:采购文件要求及供应商认为应当提供相关文件等）

注：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定出具《中小企业声明函》等相关证明（自行从财政部官方网站下载），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

附表：主要材料品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 材料主要性能要求 | 参照或相当于品牌 | 投标人选用品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐油漆 | 合格品及其以上等级 | 江苏金陵、江苏兰陵、立邦、三棵树、山东聚东、三棵树 |  |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . |

注：

- ★1、投标时投标人必须注明所投产品品牌，否则按未实质性响应处理；

- 2、以上材料在进场前须经招标人和设计单位认可，招标人有权在颜色、样式、用量、材质、配置等方面做出适当调整，但价格不予调整；

3、如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。一旦中标，中标人不得以任何理由更换选定品牌,并于领取中标通知书后三天内向招标人提供样品，经招标人认可后方可签订合同。

投标人（单位公章）：

年   月   日

“携手阳光下、政府采购人自己的故事”是江苏省首届政府采购培训活动的征文题，我们以“携手阳光”为公司的名号，旨在将政府采购这项阳光事业作为我司毕生的事业。通过不懈的学习与努力，为政府采购参与人提供最专业的服务，携手共建政府采购的美好明天。

以下空白，感谢您对携手阳光公司的支持。